# Решения совета директоров. Проведение заседания Совета директоров, его повестка дня и принятые решения Совета директоров

Акционерное общество "Салаватстекло"
11.06.2020 09:32

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Салаватстекло"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Салаватстекло"

1.3. Место нахождения эмитента: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18

1.4. ОГРН эмитента: 1020201995043

1.5. ИНН эмитента: 0266004050

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30565-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2020

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: «10» июня 2020г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «10» июня 2020г.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

О заключении АО «Салаватстекло» сделки (двух взаимосвязанных сделок) с компанией HORN Glass Industries AG (Германия) на поставку оборудования и услуги по монтажу, пуско-наладке оборудования.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Председатель заседания: Султанов Р.И.

Секретарь: Суюрова М.А.

Количество членов Совета директоров в Обществе: 7 - Амиров Р.Р., Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Скиртин М.Ю., Василов Р.Р.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: все.

Количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет полный количественный состав Совета директоров, определенного Уставом Общества.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.

2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:

по вопросу 1 повестки.

Голосовали: «ЗА» - 7голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.

Решение: принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №1: «заключить сделку (две взаимосвязанные сделки) -внешнеэкономические контракты между АО «Салаватстекло» (покупатель) и компанией HORN Glass Industries AG (продавец) №HS-20-1341 на поставку оборудования для реконструкции стекловаренной печи ванны расплава с программным обеспечением стоимостью 23 772 467 евро (или 1 853 439 407,62руб. на дату проведения заседания по курсу ЦБ РФ) и №HS-20-1351 на услуги монтажа, пуско-наладочных работ на сумму 1 440 000 евро с НДС (или 112 270 752руб. на дату проведения заседания по курсу ЦБ РФ), что составляет в совокупности 12,5% от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (бухгалтерский баланс Общества на 31.03.2020г) и является существенной для АО «Салаватстекло» (т.к. более 10%).

Сделка (две взаимосвязанные сделки) заключается на следующих существенных условиях:

- условия поставки (базис по Incoterms 2010): “DAP - Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная,18 АО «Салаватстекло»“,

- срок поставки: не позднее 04.06.2021г.,

- порядок оплаты: аванс 20% от общей стоимости контракта в размере 4 754 493,40 евро в течение 10 (десять) банковских дней с момента подписания контракта №HS-20-1341; 70% от общей стоимости контракта в размере 16 640 726,90 евро выплачивается по безотзывному и подтвержденному аккредитиву в пользу продавца, посредством первоклассного банка Германии, данный аккредитив продавец должен получить через 30 дней после подписания контракта; 3% от общей стоимости контракта в размере 713 174,01 евро оплачивается путем перечислением на банковский счет продавца в течение 10 (десять) банковских дней при предоставлении следующих документов: 1 оригинал и 2 копии подписанного коммерческого инвойса, 1 оригинал подписанного и заверенного печатями сторон протокола №1 об успешном завершении эксплуатационного испытания; 7% от общей стоимости контракта в размере 1 664 072,69 евро оплачивается путем перечисления на банковский счет продавца в течение 10 (десять) банковских дней при предоставлении следующих документов: 1 оригинал и 2 копии подписанного коммерческого инвойса, оригиналов подписанных и заверенных печатями сторон протоколов №2,3,4 об успешном завершении эксплуатационных испытаний.

- ответственность для сторон контракта предусмотрена следующая: за просрочку поставки оборудования продавец уплачивает покупателю штраф 0,5% от стоимости задержанного товара за полную неделю просрочки (начиная со второй недели). В случае задержки поставки оборудования или его части, при которой невозможно произвести пуск линии и достигнуть заданных характеристик при испытаниях более 120 (ста двадцати) календарных дней по причинам, находящимся исключительно в ответственности продавца, покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать от продавца уплаты единовременного штрафа в размере 10% (десяти процентов) от стоимости контракта. При этом сумма всех штрафных санкций и компенсации убытков в соответствии с контрактом не должна превышать 10% (десять процентов) от общей стоимости контракта.

- продавец устанавливает гарантийный срок на оборудование - 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта об окончательной приемке Оборудования, но не более 24 месяцев с даты поставки оборудования.

- срок оказания услуг по монтажу и пуско-наладке по контракту №HS-20-1351 не позднее 31.01.2022г,

- порядок оплаты за услуги: аванс в размере 50% от суммы, подлежащей уплате исполнителю, что составляет 600 000 евро (без НДС) уплачиваются за 30 (тридцать) дней до начала монтажных работ при представлении справки о постоянном местонахождении исполнителя в Германии, заверенной Федеральным Министерством финансов или уполномоченным им органом и Апостилем; 15% от суммы, подлежащей уплате, что составляет 180 000 евро (без НДС), уплачиваются исполнителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после проведения эксплуатационных испытаний №1 на «Поставку стекловаренной печи и ванны расплава» и подписании сторонами акта выполненных шеф-монтажных и пуско-наладочных работ; 15% от суммы, подлежащей уплате, что составляет 180 000 евро (без НДС), уплачиваются исполнителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания сторонами акта о пуске стекла; 20% от суммы, подлежащей уплате, что составляет 240 000 евро (без НДС), уплачиваются исполнителю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после успешного проведения эксплуатационных испытаний № 2, 3, 4, и подписания сторонами протоколов об успешном завершении этих испытаний.

- АО «Салаватстекло» как заказчик по контракту на услуги №HS-20-1351 является налоговым агентом исполнителя по уплате НДС.

- ответственность исполнителя в рамках услуг:

1) в случае, если по результатам третьего испытания, эксплуатационные характеристики будут признаны не соответствующими значениям, указанным в приложении №5 контракта № HS-20-1341 на «Поставку стекловаренной печи и ванны расплава», то АО «Салаватстекло», в качестве компенсации убытков, имеет право уменьшить сумму оплаты 240 000евро без НДС (последний платеж = 20%) по контракту №HS-20-135 на сумму, которая резулютируется исходя из следующего:

- несоответствие какого-либо или нескольких критериев, по итогам проведения эксплуатационных испытаний №2 уменьшает сумму оплаты на 50% (пятьдесят процентов);

- несоответствие какого-либо или нескольких критериев, по итогам проведения эксплуатационных испытаний №3 уменьшает сумму оплаты на 25% (двадцать пять процентов);

- несоответствие какого-либо или нескольких критериев, по итогам проведения эксплуатационных испытаний №4 уменьшает сумму оплаты на 25% (двадцать пять процентов).

2) в случае несоблюдения графика проведения работ по вине заказчика, АО «Салаватстекло» обязуется оплатить все расходы исполнителя, связанные с дополнительными днями пребывания персонала на монтажной площадке заказчика, начиная с 10 (десятого) дня (дневная ставка + компенсация расходов на проживание и питание, в случае необходимости также оплата дополнительных перелетов, связанных с прерыванием работ по вине заказчика).

Полномочия на заключение сделки (двух взаимосвязанных сделок) и подписание внешнеэкономических контрактов №HS-20-1341, №HS-20-1351 между АО «Салаватстекло» и компанией HORN Glass Industries AG на указанных выше условиях и иных документов, связанных с заключением и исполнением сделки (сделок) предоставить генеральному директору АО «Салаватстекло» Агурееву С.А.

2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «10» июня 2020г.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:  протокол СД №4 от «10» июня 2020г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло"

Агуреев С.А.  _______________

3.2. Дата: 11.06.2020г